## Slide 1
GPI7501
Control y Gestión de Proyectos Informáticos
Experiencia de aprendizaje 2
Iniciando el proyecto

## Slide 2
Unidad de Aprendizaje N°1
Inicio del Proyecto de Software
Aprendizajes esperados:
Implementar la fase de iniciación del proyecto de acuerdo a las prácticas del PMBOK.
Articular ideas nuevas para alcanzar los objetivos.
Reconocer las áreas de conocimientos definidas en el PMBOK para la gestión de proyectos.

## Slide 3: Procesos de la dirección de proyectos
Existen 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía del PMBOK®
Se agrupan a su vez en cinco grupos de procesos y diez Áreas de Conocimiento diferenciadas.
Un Área de Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización.
Estas diez Áreas de Conocimiento, que son abarcadas en cinco procesos, se utilizan en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo.
Los equipos de proyecto deben utilizar estas diez Áreas de Conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, de la manera más adecuada para el proyecto especifico.
Cada una de las Áreas de Conocimiento se trata en una sección especifica de la Guía del PMBOK®.

## Slide 4
Los Grupos de Procesos son:
Planificación,
Ejecución,
Monitoreo y seguimiento,
Cierre,
La Guía del PMBOK® describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos.
En términos de la integración entre los procesos, sus interacciones y los propósitos a los que responden. PMBOK®.
Inicio,
Grupos de Procesos

## Slide 5
Las Áreas de Conocimiento son:
Gestión de la Integración del Proyecto,
Gestión del Alcance del Proyecto,
Gestión del Tiempo del Proyecto,
Gestión de los Costos del Proyecto,
Gestión de la Calidad del Proyecto,
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto,
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto,
Gestión de los Riesgos del Proyecto,
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y
Gestión de los Interesados del Proyecto.
Gestión de los Stakeholder (agregado Febrero 2013 PMBOK 5ª Edición)
Cada una de las Áreas de Conocimiento se trata en una sección específica de la Guía del PMBOK®.
Áreas de conocimiento

## Slide 6: Grupos de Áreas del Conocimiento
Iniciación
Planificación
Ejecución
Control
Cierre
Grupos de Proceso
Integración
Alcance
Tiempo
Costos
Calidad
RRHH
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
StakeHolders
Febrero 2013
PMBOK 5ª Edición

## Slide 7: Grupo de Proceso v/s Áreas del Conocimiento
Iniciación
(2)
Planificación
(21)
Ejecución
(7)
Seguimiento y Control
(12)
Cierre
(2)
Integración
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
RRHH
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Stakeholders
- Desarrollar Project Charter | - Desarrollar el plan de Proyecto | - Dirigir y gestionar la ejecución del Proyecto | - Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto - Realizar el control Integrado de Cambios | - Cerrar el Proyecto o Fase
 | - Recolectar los requerimientos - Definir el Alcance - Crear la EDT o WBS |  | - Verificar el Alcance - Controlar el Alcance | 
 | - Definir las Actividades - Secuenciar las Actividades - Estimar los recursos de las Actividades - Estimar la Duración de las actividades - Desarrollar el Cronograma |  | - Controlar el Cronograma | 
 | - Estimar los Costos - Desarrollar el Presupuesto |  | - Controlar los Costos | 
 | - Planificar la Calidad | - Realizar el aseguramiento de la Calidad | - Controlar la Calidad | 
 | - Desarrollar el Plan de RRHH | - Adquirir el Equipo de Proyecto - Desarrollar el Equipo de Proyecto - Gestionar el Team de Proyecto |  | 
 | - Planificar las Comunicaciones | - Gestionar las Comunicaciones | - Controlar las Comunicaciones | 
 | - Planificar la Gestion de Riesgos - Identificar los Riesgos - Análisis Cualitativo de los Riesgos - Análisis Cuantitativo de los Riesgos - Planificar la respuesta a los Riesgos |  | - Controlar los Riesgos | 
 | - Planificar las Adquisiciones | - Efectuar las Adquisiciones | - Administrar las Adquisiciones | - Cerrar las Adquisiciones
- Identificar a los StakeHolders | - Planificar la Gestion de los StakeHolders | - Gestionar el Nivel de compromiso de los StakeHolders | - Monitorear el Nivel de compromiso de los StakeHolders | 

## Slide 8: Grupos de Procesos
La Guía del PMBOK® describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos, en términos de la integración entre los procesos, sus interacciones y los propósitos a los que responden.
Grupo de Procesos de Inicio.
Grupo de Procesos de Ejecución.
Aquellos procesos realizados, para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
Grupo de Procesos de Planificación
Aquellos procesos realizados, para finalizar todas las actividades a través de los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.
Aquellos procesos requeridos, para rastrear, revisar, regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciarlos.
Grupo de Procesos de Cierre.
Aquellos procesos requeridos, para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.
Aquellos procesos realizados, para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.

## Slide 9
Interacción entre Grupo de Procesos

## Slide 10
Área de Conocimiento
Gestión de la Integración del Proyecto
Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se complete y manejen con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos.
La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos.
Los procesos de la dirección de proyectos se presentan normalmente como procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos de formas que no pueden detallarse en su totalidad dentro de la Guía del PMBOK®.

## Slide 11
Área de Conocimiento
Gestión del Alcance del Proyecto
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.
Gestionar el alcance del proyecto, se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.

## Slide 12: Área de Conocimiento Gestión del Tiempo del Proyecto
Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto.

## Slide 13: Área de Conocimiento Gestión de los Costos del Proyecto
Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

## Slide 14: Área de Conocimiento Gestión de la Calidad del Proyecto
Utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del proyecto y en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora.
La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto.
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido.

## Slide 15
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto.
El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades.
Los miembros del equipo del proyecto, pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto.
También, se puede referir a los miembros del equipo del proyecto como personal del proyecto.
Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro, la participación de todos en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto.
Área de Conocimiento Gestión de Los RRHH

## Slide 16
Área de Conocimiento
Gestión De Las Comunicaciones Del Proyecto
incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como externos a la misma.
Una comunicación eficaz, crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener diversos antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto.

## Slide 17: Área De Conocimiento Gestión De Los Riesgos Del Proyecto
Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto, consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto.

## Slide 18: Área de Conocimiento Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto.
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, también incluye el control de cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora (el vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato.
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto.

## Slide 19
La gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua con estos, para comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto.
Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. También se utiliza para, analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, con el fin de desarrollar estrategias de adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.
La Gestión de los Interesados del Proyecto
La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto.