## Slide 1
GPI7501
Control y Gestión de Proyectos Informáticos
Experiencia de aprendizaje 2
Iniciando el proyecto

## Slide 2
Unidad de Aprendizaje N°1
Inicio del proyecto de Software
Aprendizajes Esperados:
Implementar la fase de iniciación del proyecto de acuerdo a las prácticas del PMBOK.
Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos y soluciones a los problemas.
Reconocer las áreas de conocimiento definidas en el PMBOK para la gestión de proyectos.

## Slide 3: Entrevistas
Entrevistas y Requerimientos
Que Hacer?
Identificar y delimitar el problema a resolver.
Todo aporta... Las entrevistas son una parte importante de esto.
También hay otros recursos complementarios: formularios, sistemas legados, etc.

## Slide 4
Entrevistas
Entrevistas: Introducción
Sirven para:
1. Conocer, clarificar, o limitar el problema a resolver.
2. Identificar a los actores involucrados.
3. Construir la confianza del cliente.
4. Establecer los requisitos del sistema sin ambigüedades.
5. Validar el trabajo ya hecho.
Las entrevistas son el primer paso, en el desarrollo de un proyecto de software.

## Slide 5
Entrevistas
Entrevistas: Introducción
Segunda entrevista focalizada, diseñada para sacarle el resto de la información al cliente.
Se pueden hacer más entrevistas si es necesario.
Haga la MENOR CANTIDAD POSIBLE de entrevistas.
Graben las entrevistas.
Primera entrevista abierta (como para abordar el tema) y revisarla (si es posible en grupo).
Consideraciones

## Slide 6
Entrevistas
Entrevistas: Introducción
Consideraciones
Revisar los ítems más importantes (respecto a los requisitos) con el cliente (se debe obtener un OK).
Validen con los usuarios, los requisitos entregados por el cliente…. Usuarios y clientes deben estar alineados.
Usuarios y Clientes deben sentirse parte del proceso.
Trabajen rápido y focalizados.
Traigan y analicen todos los recursos que puedan: formularios, sistemas legados, manuales de procesos, etc.

## Slide 7
Entrevistas
¿Qué debe hacer el sistema?,
¿Quiénes y cuántos son los usuarios?, ¿Qué debería hacer cada uno con el sistema?
¿Qué calidad se espera que tenga el software?.
¿Cuáles son los formularios que actualmente contienen la información a procesar por el sistema?
Determinación de los servicios del sistema
Determinación de los Usuarios del sistema.
Determinación de los req. de calidad del software.
Determinación de datos y servicios básicos a manejar por el sistema.
¿Qué Cosas Preguntar?

## Slide 8
Entrevistas
¿Cuál es el escenario en el que funcionará el sistema?.
¿Qué datos están involucrados en el sistema?.
¿Existen restricciones a cerca del funcionamiento o del proceso de desarrollo del sistema?
... Cada una de estas preguntas pueden ser desglosadas en varias ...
Determinación del Ambiente Operacional.
Determinación del ámbito del sistema.
Determinación de Restricciones.
¿Qué Cosas Preguntar?