## Slide 1
GPI7501
Control y Gestión de Proyectos Informáticos
Experiencia de aprendizaje 1
Roles de gestión en un proyecto

## Slide 2
Unidad de Aprendizaje N°1
Inicio del proyecto de Software
Aprendizajes esperados:
Implementar la fase de iniciación del proyecto de acuerdo a las prácticas del PMBOK.
Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos y soluciones a los problemas.
Reconocer las áreas de conocimiento definidas en el PMBOK para la gestión de proyectos.

## Slide 3: Tipos de Roles dentro de un proyecto informático
Importancia.
Cada rol realiza el proyecto con actividades diferentes.
Cada rol es responsable del éxito del proyecto.

## Slide 4: Líder Gestor de proyectos
Ejemplo Puesto de Trabajo PM

## Slide 5
Líder Gestor de proyectos
El gestor de proyectos debe realizar las siguientes tareas:
Generar las planillas asociadas
Generar calendarización de actividades, carta Gantt y camino crítico.
Otras tareas:
Generar documentación concerniente al rol.
Mantener plantillas de reuniones con equipo, otros líderes, y/o cliente.
Usar Herramienta

## Slide 6
Herramientas
Herramientas

## Slide 7: Líder Gestor de proyectos
El Gestor de Proyectos (Project Manager), es el responsable total del proyecto. El es quien, controla, administra, maneja los trabajos y las responsabilidades generales.
Por su parte, el equipo de ingeniería, son quienes deben realizar reportes continuamente para el PM.
Es el líder, quien genera el plan de ejecución, administración y control del proyecto apoyándose en su equipo.
  Debe definir:
  El objetivo a lograr.
  El alcance del plan.
  Los procesos y actividades reales.
  El o los procesos que se seguirán y aplicarán.
  Ejecución y recursos del proyecto.
  El seguimiento de la planificación.
  Los recursos consumidos.
  y determinar que métricas se usarán para medir el rendimiento, productividad proyecto y del equipo.
Notes: Entre las cosas que deben definir está, identificar el objetivo a lograr por este plan, el alcance del plan, es decir hasta donde abarcará; identificar los procesos y actividades reales, definir el o los procesos que se seguirán y aplicarán para administrar y controlar el desarrollo. Ejecución y recursos del proyecto, definir los aspectos que se considerarán para la ejecución, entre ellos, estimar tiempos y recursos, asignar tareas de acuerdo al desarrollo y lo estimado, definir y especificar los controles a realizar para verificar que se cumpla lo planificado, es decir actividades de trazabilidad y seguimiento de planificación, registro de avance, registro de avance versus lo planificado, conocer el estado en el que se encuentra el desarrollo y proyecto. Recursos consumidos (hh, tiempo, etc). Determinar que métricas usarán para medir el rendimiento, productividad del equipo y/o proyecto.

## Slide 8
Además, debe tener en cuenta, que en cualquier momento debe ser capaz de responder en que estado se encuentra el proyecto. (frente a tiempo, hh, tareas cumplidas frente a lo planeado, atraso o estado ok u otro). Por ello debe:
Líder Gestor de proyectos
El gestor de proyectos debe realizar las siguientes tareas:
Generar las planillas asociadas
Generar calendarización de actividades, carta Gantt y camino crítico.
Otras tareas:
Generar documentación concerniente al rol.
Mantener plantillas de reuniones con equipo, otros líderes, y/o cliente.
Usar Herramienta

## Slide 9
Gestor de riesgos
Notes: Entre las cosas que deben definir está, identificar el objetivo a lograr por este plan, el alcance del plan, es decir hasta donde abarcará; identificar los riesgos reales, cuantificarlos y categorizarlos; identificar los riesgos que estarán sobre la línea de corte; definir el plan de mitigación y controlar diversos aspectos, definir los planes de contingencia y actividades a realizar para controlarlos.
Definir y especificar los controles a realizar para verificar que se cumpla lo planificado respecto de la actividades de gestión de riesgos, es decir, actividades de trazabilidad y seguimiento de control de riesgos.

## Slide 10
El Gestor de Riesgos, debe realizar las siguientes tareas:
Gestor de riesgos
Definir calendarización de aspectos a controlar de los riesgos (describir en qué consistirán) y realizar la carta gantt.
Generar la documentación asociada al rol.
Registrar reuniones o acuerdos con equipo y otros Gestores de Riesgos.
Utilizar herramienta.
Además, deberá determinar que métricas se utilizarán, para evaluar la efectividad o llevar el control de los riesgos respecto del desarrollo del proyecto y/o producto. Teniendo presente, que en cualquier momento deben poder responder en qué estado se encuentran los riesgos del proyecto. (con respecto al desarrollo del proyecto, producto u otro relacionado.)

## Slide 11
El Gestor de Riesgos, debe gestionar el Proceso de Riesgos, los cuales serán detectados durante la vida del proyecto. Debe velar u ofrecer una solución dentro de 'tiempo, costo y calidad' con el fin de no verse comprometido el éxito del proyecto.
Gestor de riesgos
El Gestor de Riesgo debe generar el plan de riesgo y ejecutarlo.
Deben definir:
El objetivo a lograr por este plan.
El alcance del plan.
Identificar los riesgos reales, cuantificarlos y categorizarlos.
Identificar los riesgos que estarán sobre la línea de corte.
Definir el plan de mitigación.
Definir los planes de contingencia.
Y definir o especificar los controles a realizar para verificar que se cumpla lo planificado respecto de la actividades de gestión de riesgos.
Notes: Entre las cosas que deben definir está, identificar el objetivo a lograr por este plan, el alcance del plan, es decir hasta donde abarcará; identificar los riesgos reales, cuantificarlos y categorizarlos; identificar los riesgos que estarán sobre la línea de corte; definir el plan de mitigación y controlar diversos aspectos, definir los planes de contingencia y actividades a realizar para controlarlos.
Definir y especificar los controles a realizar para verificar que se cumpla lo planificado respecto de la actividades de gestión de riesgos, es decir, actividades de trazabilidad y seguimiento de control de riesgos.

## Slide 12
El Gestor de Pruebas, es responsable por los test del sistema, mientras los ingenieros de software tienen la responsabilidad de los test durante la etapa de desarrollo.
La validación y verificación es lo mas importante para obtener un producto de alta calidad.
Con respecto a la Gestión de SCM debe planear y realizar las actividades de administración de configuración. Además, controlar y autorizar, todos los cambios en las baselines. La administración de la librería de baselines es revisada y aprobada por este gestor(es) antes de tomar cualquier acción. Para organizaciones con menos de 16 empleados, las tareas son asignadas por el grupo SCM.
Gestor de SCM-Pruebas
El Gestor de Pruebas, debe generar el plan de SCM - Pruebas, y ejecutarlo.
Deben definir:
- El objetivo .
- El alcance del plan.
- Los procesos y actividades reales .
- El proceso que se seguirá y aplicará para los cambio.
- Cómo controlará que se realice el cambio.
- Conocer el estado en el que se encuentra el cambio.
Notes: Entre las cosas que deben definir está, identificar el objetivo a lograr por este plan, el alcance del plan, es decir hasta donde abarcará; identificar los procesos y actividades reales, (tanto para las pruebas como para SCM); definir el proceso que se seguirá y aplicará para los cambio, describirlo, definir los aspectos que se considerarán para los cambio, definir como controlará que se realice el cambio y conocer el estado en el que se encuentra el cambio analógamente para pruebas.

## Slide 13
El Gestor de Pruebas, debe realizar las siguientes tareas:
Gestor de SCM-Pruebas
Especificar tipos y casos de prueba que se considerarán, definir como controlará que se realicen las pruebas y conocer el estado en el que se encuentran las pruebas..
Definir y especificar cómo se documentarán los errores detectadas, aspectos a corregir y control de los mismos.
Generar la documentación asociadas para SCM y Pruebas.
Determinar que métricas usarán para evaluar, determinar la efectividad o controlar los cambios o pruebas respecto del desarrollo del proyecto y producto.
Tener en cuenta, que en cualquier momento deben poder responder en qué estado se encuentran las pruebas, quién es el encargado de éste, cuándo estará listo un cambio o prueba, etc,.

## Slide 14
El Gestor de SQA planea y actúa en actividades de aseguramiento de calidad y en que los productos no se desvíen de los estándares. Es importante que el grupo de SQA, sea independiente de los grupos de Administración y Desarrollo. Este grupo, realiza reportes directamente a Senior Master. (En éste asignatura, no se cuenta con un Senior Master, así que los reportes se presentarán al gestor de proyecto).
Gestor de SQA
El Gestor de SQA debe generar el plan de calidad y ejecutarlo
Deben definir:
- El objetivo a lograr por este plan.
- El alcance del plan.
Identificar las actividades de calidad y describir en qué consistirán.
Definir las inspecciones o revisiones a realizar.
Y definir o especificar los controles a realizar para verificar que se cumpla lo planificado respecto de la actividades de gestión de calidad.
Notes: Entre las cosas que deben definir está, identificar el objetivo a lograr por este plan, el alcance del plan; es decir, hasta donde abarcará; identificar las actividades de calidad y describir en qué consistirán.
Definir las inspecciones o revisiones a realizar.
Definir y especificar los controles a realizar para verificar que se cumpla lo planificado respecto de la actividades de gestión de calidad, es decir, actividades de trazabilidad y seguimiento de control de calidad.

## Slide 15
  El Gestor de SQA, debe realizar las siguientes tareas:
Tener en cuenta que en cualquier momento deben poder responder en qué estado se encuentra la calidad del proyecto. (con respecto al desarrollo del proyecto, producto u otro relacionado.)
Gestor de SQA
Definir los aspectos a controlar de calidad (describir en qué consistirán)
Identificar las fechas en que actuarán, lo que implica generar una calendarización de actividades y carta gantt.
Generar la documentación asociada al rol.
Determinar que métricas usarán para evaluar o determinar la efectividad o control de la calidad respecto del desarrollo, del proyecto y producto.
Plantillas para registro reuniones o acuerdos con equipo y otros gestores de Calidad
Usar Herramienta.