## Slide 1
GPI7501 – CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

## Slide 2
Unidad de Aprendizaje N°3
Realizar la ejecución, seguimiento y control del desarrollo del
proyecto informático.
Experiencia:
Cierre del Proyecto

## Slide 3: Cierre del Proyecto
El cierre de proyectos es en si un conjunto de procesos, como lo es el inicio, la planificación, la ejecución o el control. Según el PMBOK© el cierre de proyectos incluye dos procesos:
  Cerrar el Proyecto o la Fase del Proyecto
  Cerrar las Adquisiciones
  El primer proceso es parte del área de Integración mientras que el segundo es parte de Adquisiciones. Estos procesos son aplicables a todas las actividades de cierre que pueden ocurrir repetidamente en diferentes etapas de un proyecto.
  Pero el cierre más importante y a su vez el más descuidado de las etapas de un proyecto, corresponde a su finalización y tiene lugar en la etapa final de su ciclo de vida.

## Slide 4: Cierre del Proyecto
  Al cierre del proyecto, el director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y que el proyecto ha alcanzado sus objetivos.
  Aun cuando el cierre de proyectos requiere de dos procesos estandarizados y es la fase más sencilla, las actividades que se deben realizar tienen una complejidad muy particular y a veces no tienen el apoyo del equipo, entre otras razones, porque la parte creativa del proyecto ya ha concluido.
  La lista de actividades que se indica más abajo, sería aplicable en aquellos proyectos donde existe claramente un cliente externo a la empresa que ejecuta el proyecto.

## Slide 5: Cierre del Proyecto
  Si el proyecto es realizado para una organización interna, como sería el desarrollo de un nuevo producto a ser entregado al departamento de manufactura, la parte contractual y legal no aplicarían.
  Cuando se genera el cronograma del proyecto, también deberían planificarse las actividades que deben llevarse a cabo para cerrar con elegancia el proyecto.

## Slide 6: Cierre del Proyecto
  Estas actividades incluyen:
  Al final del proyecto se debe mantener una reunión de revisión.
  Declarar el éxito o el fracaso
  Transición de la solución a las operaciones de apoyo
  Transferencia o archivo de los documentos del proyecto
  Reasignar el equipo restante del proyecto.