## Slide 1
GPI7501 – CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

## Slide 2
Unidad de Aprendizaje N°3
Realizar la ejecución, seguimiento y control del desarrollo del
proyecto informático.
Experiencia:
Control del Proyecto

## Slide 3: Procesos Control
El director del proyecto es el responsable máximo de que se alcancen los objetivos de un proyecto. Para ello, el director debe contar con un amplio conocimiento de estándares, procedimientos y políticas de control de costes de forma que le resulte posible comparar el avance real del proyecto con la planificación realizada. De forma genérica, controlar es un proceso compuesto por tres acciones bien diferenciadas:
Medir el progreso hacia el objetivo establecido,
Evaluar lo que se requiere hacer para alcanzarlo, y
Llevar a cabo las acciones correctivas necesarias para alcanzarlo, o incluso superarlo.

## Slide 4: Procesos Control
A medida que se desarrolla o ejecuta el proyecto, es necesario monitorizar su progreso para asegurar que éste vaya según lo planeado.
Monitorizar implica, por lo tanto, medir el avance real y compararlo con el avance previsto. Para medir el avance real es necesario conocer:- cuándo se inician las actividades,- cómo se desarrollan las actividades ya iniciadas, y- cuáles se han terminado realmente (cuál ha sido su fecha de finalización).
Otro importante aspecto a medir es el gasto de dinero y cuánto se ha comprometido hasta la fecha.

## Slide 5: Procesos Control
En caso de que el director detecte desviaciones, como puede ser un retraso de los trabajos respecto a la planificación, un gasto excesivo, o que no se cumplen con las especificaciones técnicas, será necesario estudiar posibles acciones correctivas que ayuden a reducir o eliminar las desviaciones observadas.
En caso de producirse una desviación, es recomendable analizar varias acciones correctivas de modo que la que se lleve a cabo sea la que más posibilidades tiene de colocar al proyecto otra vez dentro del presupuesto, plazo y alcance previstos.
Hay que recordar que la adición de recursos puede adelantar un determinado trabajo, pero al mismo tiempo, implicará un aumento de los costes, por lo que el proyecto podría salirse del presupuesto. Por lo tanto, antes de llevar a cabo acciones correctivas, es vital analizar varias alternativas y evaluar cuidadosamente las repercusiones que éstas podrían producir.

## Slide 6: Procesos Control
Por otra parte, el no tomar acciones correctivas para afrontarlos problemas a los que se enfrenta el proyecto normalmente desemboca en una situación que empeora paulatinamente a medida que se avanza en el tiempo.
Esperara que un problema se corrija por si solo es una mala estrategia. Por lo tanto, cuando más pronto se detecte e identifique un problema y se apliquen las acciones correctivas adecuadas, mejor.
Medir el avance real y compararlo de forma adecuada y periódica con el avance previsto es la clave para un efectivo control del proyecto.
Contar con un proceso ordenado y claro para llevar a cabo el control del proyecto ayuda enormemente al director del proyecto, teniendo en cuenta este factor, a continuación se muestra un ejemplo de los pasos a realizar durante el proceso de control.